QCFP-MTF_P6_开发计划

目录

QCFP-MTF P6 开发计划 —— 回测与校准系统	3

一、范围与目标	3

二、关键设计：防 Look-ahead	3

三、模块设计	4

3.1 lookahead_filter.py	4

3.2 data_pipeline.py	4

3.3 engine.py（向量化回测）	4

3.4 cost_model.py（港股费率）	4

3.5 performance.py	4

3.6 cross_validation.py（扩展窗口）	4

3.7 robustness.py（市场环境分层）	5

3.8 calibration.py（参数校准）	5

四、脚本与工作流	5

五、配置新增（Config/qcfp_settings.yaml）	5

六、测试计划	5

单元测试（tests/test_backtest/）	5

集成测试（真实数据）	6

七、数据缺口与风险	6

八、里程碑 M6 验收标准	6

九、任务拆分与工时	7

十、下一步	7

附：P6 交付记录（2026-08-20）	7

# QCFP-MTF P6 开发计划 —— 回测与校准系统

版本：v0.1（实施稿）
日期：2026-08-20
前置：P0~P5 已完成（qcfp_mtf_decision 9827 行，Action/Risk 已回写）
依据：《QCFP-MTF 2.1.1 架构设计.md》P6 回测系统 + 总体开发计划 P6

## 一、范围与目标

P6 实现回测闭环：防 Look-ahead 信号时间线 → 向量化回测 → 绩效评估 → 扩展窗口交叉验证 → 市场环境稳健性 → 参数校准，输出 qcfp_backtest_results 与回测报告。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | qcfp_quarterly_structural（含 available_date）、qcfp_monthly_behavior、qcfp_weekly_tactical、hk_idx_hist、hk_hist_weekly_kline |
| 输出 | qcfp_backtest_results（P0 已建表）+ Report/QCFP_MTF/backtest/* |
| 核心模块 | backtest/lookahead_filter.py、data_pipeline.py、engine.py、cost_model.py、performance.py、cross_validation.py、robustness.py、calibration.py |
| 里程碑 | M6：任意历史区间无偏回测 + 校准参数输出 |

## 二、关键设计：防 Look-ahead

P4 融合按 period_end 对齐季度数据；但机构持股有 45 天披露滞后（available_date = period_end + 45d），季度末后 45 天内的决策使用了未披露数据 = Look-ahead Bias。

回测信号时间线（data_pipeline.py）按 available_date 重新对齐：

决策日 = 每周五（week_end）
季度结构：取 available_date <= 决策日的最近一行（不用 period_end）
月线行为：取 month_end <= 决策日的最近一行（月线数据当月末已知，无滞后）
周线触发：决策日当周

lookahead_filter.py 提供审计函数：检查任意 (stock, week) 使用的季度 available_date 是否 ≤ week，违规即标记。

## 三、模块设计

### 3.1 lookahead_filter.py

• validate_timeline(df)：逐行校验结构 available_date ≤ decision_date；

• filter_available(df)：剔除违规行；

• assert_no_lookahead(df)：违规即抛错（回测前置断言）。

### 3.2 data_pipeline.py

build_signal_timeline(structural, monthly, weekly, settings)：

• 复用 P4/P5 模块（align_mtf、compute_chip_confidence、generate_action、evaluate_risk）计算 mtf/action/risk；

• 输出列：stock_code / decision_date / structural_regime / monthly_behavior_state / tactical_signal / mtf_regime / action_signal / risk_level / market_context / data_quality / structural_available_date。

### 3.3 engine.py（向量化回测）

• 信号 → 目标仓位：BUY/ADD/HOLD=1.0、REDUCE=0.5、EXIT/WAIT=0.0（可配置）；

• 仓位下一周生效（shift(1)，杜绝当周信号当周收益的同周偏差）；

• 周收益 = close/prev_close - 1；

• 交易成本在换仓周扣除（见 cost_model）；

• 输出：每股票×每周 position / pnl / mtf_regime / market_regime，写 qcfp_backtest_results（run_id 标识）。

### 3.4 cost_model.py（港股费率）

总费率 = 佣金 0.25% + 印花税 0.10% + 滑点 0.10% ≈ 0.45%（单边）
换仓成本 = |Δ仓位| × 总费率（EXIT 0→1 与 1→0 各计一次）

### 3.5 performance.py

• 年化收益、夏普（周频，rf=0）、最大回撤、胜率、盈亏比、分年度收益表；

• 输出 equity curve CSV。

### 3.6 cross_validation.py（扩展窗口）

• 扩展窗口序列：如 [2021-01, 2023-06]、[2021-01, 2024-06]、[2021-01, 2026-08]；

• 每个窗口独立回测并报告绩效，验证参数稳定性。

### 3.7 robustness.py（市场环境分层）

• 用 hk_idx_hist 把每周标记 risk_on / risk_off / neutral（复用 P4 口径）；

• 分环境统计收益/胜率，验证策略在牛熊震荡下的稳健性。

### 3.8 calibration.py（参数校准）

• 网格搜索候选参数（如 c_pp_threshold、f_z_threshold、p_return_threshold、Chip 权重）；

• 评估指标：Sharpe 为主、年化/回撤为辅；

• 输出 top-N 组合 JSON；--apply 时写入 Config/qcfp_calibration.json（不直接改主配置）。

## 四、脚本与工作流

• scripts/backtest_runner.py：--stock（默认全部）--start 2021-01-01 --run-id → 跑时间线 + 回测 + 绩效 + 分层报告，写库；

• scripts/calibration.py：网格校准，默认不写库、只输出报告；

• 不加入 SCRIPT_LIST：回测是分析动作，与每日数据/决策流水线解耦，按需运行。

## 五、配置新增（Config/qcfp_settings.yaml）

backtest:
  cost:
    commission_rate: 0.0025
    stamp_rate: 0.001
    slippage_rate: 0.001
  position_target:
    BUY: 1.0
    ADD: 1.0
    HOLD: 1.0
    REDUCE: 0.5
    EXIT: 0.0
    WAIT: 0.0
  risk_free: 0.0
  annual_periods: 52

## 六、测试计划

### 单元测试（tests/test_backtest/）

| # | 用例 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Look-ahead 过滤：available_date > 决策日剔除、断言抛错 | 全覆盖 |
| 2 | 信号时间线：结构按 available_date 对齐 | 抽样一致 |
| 3 | 回测引擎：仓位 shift、换仓成本、pnl 计算 | 手算一致 |
| 4 | 绩效：年化/夏普/最大回撤/胜率/盈亏比 | 手算一致 |
| 5 | 分层：risk_on/risk_off 分组统计 | 全覆盖 |
| 6 | 校准：小网格可运行、输出 top-N | 不抛错 |

### 集成测试（真实数据）

• backtest_runner.py --stock 00700：写 qcfp_backtest_results + equity curve；

• 全量：Look-ahead 断言 0 违规；

• 00700 基准对比：策略累计收益 vs 买入持有。

## 七、数据缺口与风险

| # | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金流 2021 起 → 结构 F 因子 2021 前缺失 | 回测默认 2021-01-01 起（F 可用） |
| 2 | 单股等权组合 vs 个股独立 | 先做个股独立回测，组合聚合后报告 |
| 3 | 参数过拟合 | 扩展窗口 + 分层稳健性，校准只建议不自动改配置 |
| 4 | 成本模型粗糙 | 佣金/印花税/滑点可配置，报告中注明假设 |

## 八、里程碑 M6 验收标准

1. 任意股票+区间输出无偏回测结果（Look-ahead 断言 0 违规）；

2. qcfp_backtest_results 写入且 (run_id, stock_code, signal_date) 唯一；

3. 绩效指标计算正确（与手算一致）；

4. 校准脚本输出 top-N 参数组合；

5. P6 新增单测 ≥ 15 项，全套通过。

## 九、任务拆分与工时

| # | 任务 | 模块 | 工时（人天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Look-ahead + 信号时间线 | lookahead_filter / data_pipeline | 1.5 |
| 2 | 回测引擎 + 成本 | engine / cost_model | 1.5 |
| 3 | 绩效 + 分层 + 交叉验证 | performance / robustness / cross_validation | 1.5 |
| 4 | 校准 + 报告脚本 | calibration / backtest_runner | 1.5 |
| 5 | 测试 + 集成 | tests/test_backtest/ | 1.0 |
| 合计 |  |  | 约 7 人天 |

## 十、下一步

实施顺序：Look-ahead/时间线 → 引擎 → 绩效/分层 → 校准 → 测试 → 全量回测；完成后 P0~P6 全链路闭环，输出最终回测报告与校准参数建议。

## 附：P6 交付记录（2026-08-20）

| 计划任务 | 状态 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Look-ahead + 时间线 | ✅ | backtest/lookahead_filter.py（空值不算违规）+ data_pipeline.py（按 available_date 对齐） |
| 回测引擎 + 成本 | ✅ | backtest/engine.py（仓位次周生效、换仓成本）+ cost_model.py（0.45% 单边） |
| 绩效 + 分层 + 交叉验证 | ✅ | performance.py / robustness.py / cross_validation.py |
| 校准 + 报告脚本 | ✅ | backtest/calibration.py + scripts/backtest_runner.py、scripts/calibration.py |
| 测试与集成 | ✅ | tests/test_backtest/ 13 项，全套 146 项通过 |

M6 验证结果（实测）：

• qcfp_backtest_results：4321 行 / 15 只 / 2021-01-01 ~ 2026-08-14 / run_id=bt_full_20260820；

• Look-ahead：9827 行信号时间线断言 0 违规（按 available_date 对齐，杜绝季度披露滞后泄漏）；

• 总体绩效：年化 -5.53%、Sharpe -0.046、最大回撤 -99.7%、胜率 45.4%——默认参数下策略为负收益（客观事实）；

• 分层：risk_on 年化 +16.0%（Sharpe 0.62）、neutral +18.6%（0.81）、risk_off -17.0%（-0.46）→ 策略有效性集中于风险偏好正常/偏暖环境；

• 校准：9 组合网格，最优 REDUCE 仓位 0.7（Sharpe -0.032，优于默认 0.5 的 -0.046）；芯片权重对结果影响小（经置信度→风险门控传导）；

• 2024/2025 年正收益（+8.4%/+5.4%），2022/2023/2026 负收益，与市场环境一致。

结论与建议：P0~P6 全链路闭环完成。当前回测结果提示：① 策略应结合市场环境（risk_off 时降低暴露）使用；② 校准建议 REDUCE=0.7 值得人工评审后启用；③ 芯片权重、CBI 权重等参数需更大网格 + 扩展窗口确认后再合入主配置（避免过拟合）。